**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | *El avance hasta esta fase ha sido significativo, hemos avanzado en el desarrollo del aplicativo, hemos desarrollado gran parte del front también tenemos el listado de ejercicios completos y la página de login y registro.*  *Tenemos el desarrollo y la conexión de nuestra base de datos.* |
| Objetivos | ***Empezar y cumplir con el avance planificado hasta la fase.*** |
| Metodología | *Scrum* |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance |
| 1.Gestión de Proyectos. | 1.1 Toma de requerimientos  2.1 Definición de roles | Identificación de requerimientos.  1.1.2 Análisis de requerimientos.  1.1.3 Documentación de requerimientos  2.1.1 Descripción de los roles.  2.1.2 Asignación de responsabilidades principales.  2.1.3 Asignación de Indicadores de rendimiento (KPI’s) | 1.1 Semana  0 – 2  2.2 semana  0 - 2 | Scrum Master | identificar requerimientos que, aunque no hayan sido mencionados explícitamente, son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. | *1. Toma de requerimientos*  *Completado*  *2. Definición de roles*  *Completado* |
| **2.Pensamiento y resolución de problemas** | Análisis del mercado y competencia | -Herramientas de análisis competitivo.  -Informes de mercado.  -entrevistas con usuarios. | Semana  0-2 | Product Owner | Reuniones específicas de la metodología Scrum | *Análisis del mercado y competencia*  *Completado* |
| Desarrollo de Soluciones tecnológicas  Testeo aplicativo | Desarrollo de Aplicativo  Pruebas Técnicas al aplicativo | -Software de Desarrollo  -Hardware  -Acceso a Internet  - Software de Pruebas de Calidad | Semana 3-10  Semana 10-12 | *Desarrolladores*  *Desarrolladores – Equipo testing* | Respaldar constantemente los progresos del desarrollo, para evitar pérdidas de código y retrasos | *Desarrollo de soluciones tecnológicas*  *En curso*  *Testeo aplicativo*  *No iniciado* |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Para el desarrollo de FitGlobal los factores que han facilitado el desarrollo del plan de trabajo y del desarrollo del proyecto ha sido nuestra comunicación de equipo, esto nos ha permitido tener claridad a la hora de abordar los objetivos a desarrollar, encontramos que lo más fundamental es eso.  Otro de los factores es el apoyo que hemos recibido por parte de la docente, donde nos ha acompañado durante todo el proceso y nos ha apoyado en cada duda o problema que hemos tenido, nos ayuda a expandir nuestra mente cuando estamos detenidos.  Los factores que han dificultado nuestro desarrollo es sin duda lo demandante que es, todos compartimos labores externas a los estudios, por lo tanto, ha sido difícil llevar lo laboral en conjunto de esto. Pero como mencionamos más arriba la comunicación ha sido el factor clave para poder desarrollar esto |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas:  *De nuestro plan de trabajo no hemos modificado nada ni ajustado nada aún.* |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  Hay actividades que aun no hemos iniciado debido a que seguimos en el paso anterior, igualmente no tenemos retrasos, pero tampoco nos hemos adelantado a lo planificado. |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)